****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2022 | с. Троицк | №31 |

Об осуществлении закупки товара для обеспечения муниципальных нужд способом электронного аукциона

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить закупку для обеспечения муниципальных нужд – аукцион в электронной форме - Ремонт здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края.

2. Определить заказчиков по осуществлению закупки с правом заключения контракта совместного аукциона в электронной форме - Ремонт ограждения кладбища в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края.

Администрацию Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края.

3. Утвердить документацию об электронном аукционе согласно приложению.

4. Специалисту администрации Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края Брыжиновой Татьяне Евгеньевне - 09.06.2022 разместить в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе.

5. Возложить ответственность за организацию мероприятий по определению поставщика на специалиста администрации Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края Брыжинову Татьяну Евгеньевну.

6. Возложить ответственность за разработку сметного расчета (Приложение 1 к документации об электронном аукционе):

-главу Троицкого сельсовета Кулева Александра Валерьевича .

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Троицкого сельсовета А.В. Кулев

Приложение

к постановлению администрации Троицкого сельсовета

Тасеевского района

От 08.06.2022 № 31

Документация об электронном аукционе

Принятые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=32410ECB6280484D58CAD36042709553D77340387EAA0AD7B449867720E43D48C82C9751CB168458ZEK8J) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, уполномоченного органа:**

**Заказчик:** администрация Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края.

Место нахождения: 663782, Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Большевистская, д. 8

Адрес электронной почты: troicktas@mail.ru

Номер контактного телефона:8 (39164) 23137

2**.Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** http:// www.rts-tender.ru/.

**3.Наименование и описание объекта закупки и условия контракта.**

3.1.Наименование объекта закупки.

Аукцион в электронной форме - Ремонт здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края.

3.2.Описание объекта закупки согласно приложению № 1 к документации об электронном аукционе.

3.3.Условия контракта:

3.3.1.Количество товара, работ, услуг определено согласно приложению № 1 к документации об электронном аукционе.

3.3.2.Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги.

Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Советская, 2;

3.3.3. Сроки выполнения работ в течении 60 календарных дней с момента подписания контракта, в соответствии с условиями контракта.

**3.3.4. Начальная (максимальная) цена контракта.**

814 670,40 рублей. Восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 40 копеек

НМЦК определена проектно-сметным методом (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства (ч. 9 ст. 22 Закона N 44-ФЗ);

**3.3.5. Источник финансирования.**

Субсидия бюджету муниципального образования Красноярского края для реализации проекта по поддержке местных инициатив территории городского/сельского поселения 692468,00 рублей.

КБК– 819 0503 0130076410 244 – 692468,00 рублей

Бюджет Троицкого сельсовета 122202,40 рублей.

КБК - 819 0503 01300S6410 244 – 122202,40 рублей.

**4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

В соответствии с приложением 1 к документации об электронном аукционе.

**5. Идентификационный код закупки.**

**202203193001074001000004 (ИКЗ:223243600033024360100100040014329244)**

**6. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).**

Электронный аукцион.

**7. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.**

Дата начала подачи заявок: «09» июня 2022 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок: «20» июня 2022 г. 10:00 (время местное).

Место подачи заявок: Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки. Оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, является **РТС тендер**. Сайт оператора электронной площадки: **https://www.rts-tender.ru/**

**8. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:**

Контрактный управляющий: Брыжинова Татьяна Евгеньевна;

Место нахождения: 663782, Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Большевистская, д. 8

Почтовый адрес: 663782, Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Большевистская, д. 8

Адрес электронной почты: troicktas@mail.ru

Номер контактного телефона:8 (39164) 23137

**9. Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: 20.06.2022 г.**

**Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 21.06.2022 г.**

**Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе**

**Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом 44-ФЗ, должна содержать:**

|  |
| --- |
| 1. **Информацию и документы об участнике закупки:** |
| 1.1 полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя).  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.2 фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.3 адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.4 копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем)  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.5 идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица)  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.6 выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель)  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.7 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо)  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.8 решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| 1.9 декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ |
| 1.10 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц.  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |
| 1.11 реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открывается после заключения контракта. |
| 1.12 декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона 44-ФЗ  **Данная информация и документы не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.2 ч.6 ст.43 Закона 44-ФЗ)** |

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование работы:** Ремонт здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края,

расположенного по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Советская, 2;

**Код(ы) позиции по КТРУ и (или) код(ы) по ОКПД2:**

Код по ОКПД2: 43.29.19.190 - Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с прилагаемой проектной документацией.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям прилагаемой проектной документации.

Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Используемые в работе материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на Объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании, за исключением материалов и оборудования, демонтированных в процессе выполнения работ и пригодных к дальнейшему использованию в рамках данного контракта.

Обязанность по обеспечению материалами, изделиями, в том числе деталями и конструкциями несет на себе Подрядчик.

В случае наличия в проектно-сметной документации указания на товарные знаки, их следует читать со словами «или эквивалент».

Торговые марки, используемые при выполнении работ и отличные от проектно-сметной документации используются после согласования с Заказчиком и при внесении соответствующих изменений (если они требуются в соответствии с законодательством РФ) в проектную документацию согласно ГР к РФ.

**Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):**

Предусмотрено

Срок гарантии качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет 2 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания окончательного акта о приемке выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему контракту.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки.

Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

**5.3. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:**

Не предусмотрено

Приложение № 1

к документации

об электронном аукционе

**Сметная документация**

**(отдельные файлы)**

Приложение 2 к документации об электронном аукционе

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Работы по ремонту кровли Ремонт здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края,, расположенного по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Советская, 2;**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | **Ремонт здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края,** |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | Проектно-сметный метод. |
| **Расчет НМЦК** | |
| **Приложение № 1 к документации об электронном аукционе Сметный расчет (отдельные файлы)** | |

Приложение № 3

к документации об

электронном аукционе

***Проект***

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

с. Троицк «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

Администрация Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края, в лице Главы Администрации Троицкого сельсовета Кулева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон №44-ФЗ), на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

**1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ(ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы ремонту здания гаража пожарного автомобиля в с. Троицк, Тасеевского района, Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Советская, 2; (далее - работы) в соответствии со сметным расчётом (Приложение 1) к Контракту, являющимся неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии с проектной документацией и сметным расчётом (Приложение 1 к Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки: 223243600033024360100100040014329244.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС\_\_ \_\_.

(В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ, настоящим контрактом.

2.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.

2.3. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Оплата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение не более чем **десять рабочих дней** с даты подписания заказчиком *акта выполненных работ* (документов о приемке) в соответствии со статьёй 94 Закона №44-ФЗ.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования:

*- Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Троицкого сельсовета» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Троицкого сельсовета»- рублей.*

*- Средства софинансирования из бюджета Администрации Троицкого сельсовета –рублей*

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта приемки выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ.

3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.

3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 Контракта.

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.

3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**3.3. Подрядчик вправе:**

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок

3.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.5. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.6. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.7. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

3.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МЕСТО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Сроки начала работ: с момента подписания контракта.

Сроки завершения работ: в течении 60 календарных дней с момента подписания контракта.

4.2. Место выполнения работ Красноярский край, Тасеевский район, с. Троицк, ул. Советская, 2;.

4.3. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показателидолжны соответствовать с проектной документацией и сметным расчётом (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

4.4. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

**5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта), включая оформление результатов приемки, в течение \_\_\_\_10 (десяти)\_\_\_\_\_ рабочих дней , следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчикомакта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

5.2. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчикане позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчикутелеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Номером факса для направления извещений является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подрядчикв установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчикв установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчикутребования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если Подрядчикв установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчикутребование о возмещении понесенных убытков.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчикомрезультатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4. По результатам приемки выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик в срок, установленный в п.5.1 настоящего Контракта, подписывает документ о приемке либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

5.5. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ **осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.**

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. **В случае просрочки исполнения заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

**Пеня** начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом **в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа **устанавливается контрактом в** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=28BECB66E993A975339CDAED05A5CFF9F387C5AF00D47C00077D711EC1076BB8F0A7C456B60B8C75FE560C8AB9FB5059338397CA6DAE2799f4x6E)**, установленном Правительством Российской Федерации.**

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. **В случае просрочки исполнения подрядчиком** обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком,за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

**Штрафы начисляются** за неисполнение или ненадлежащее исполнение **подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](consultantplus://offline/ref=817762D19E1996B45F315314AFC9D776CE28783721A8EC1534CF8884FBBD56B214C3011259C31D8EBD0B45523451BCE32282889C4C5BB036411CE), установленном Правительством Российской Федерации, **за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.**

**За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения** подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=64C8F58664A35BF814868386CAF10566E035043074F668809EAF7483F29DF58CB671C0BB3F0E87C3xAd4I) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

*6.5.* ***За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения*** *подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=64C8F58664A35BF814868386CAF10566E035043074F668809EAF7483F2x9dDI)*),* ***предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта****,* ***размер штрафа*** *рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:*

*а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:*

*10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

6.6.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

**8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, такой отказ осуществляется в соответствии со статьёй 95 Закона №44-ФЗ.

8.3. В случаях, установленных ч.15 ст.95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Внесение изменений в условия контракта в соответствии с ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ осуществляется Сторонами с учётом положений ч.1.3 – 1.5 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**10. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств**

**10.1. Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА:**

Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, обеспечивается **в размере 5 %** цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

**Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.**

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в [части 1](consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA28A080B83C5FA336C541DED992FD9504186F6BA9086AAB9AE20303C0D8CFC77DB8D19BBE3B9E7kDl1I) или [2](consultantplus://offline/ref=DC01D9FADC3966CB505C8536337DDBA28A080B83C5FA336C541DED992FD9504186F6BA9086AABAAE20303C0D8CFC77DB8D19BBE3B9E7kDl1I) статьи 37 Закона №44-ФЗ, не допускается.

В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться:

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Администрация Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края

663782, Красноярский край ,Тасеевский район,с.Троицк, ул. Советская д.2

УФК ПО Красноярскому краю (Администрация Троицкого сельсовета

л/с 05193021730)

ИНН:2436000330

КПП:243601001

ОГРН:1032400660160

Банк:ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ г.Красноярск

р/с :03232643046524191900

БИК:010407105

ОКТМО:04652419

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается предмет Контракта и № закупки).

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=BA5D28132BA98653042E8BFF429F45951999A8AD683B03DD89FF4627D713E377FD1876FAE5371948FE2DEBBC5C59A16448A06A69F6709281G272H) Закона №44-ФЗ.

Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3D12516F03CBC98C2011E569A7D817A4C30707E161A631DEAAA68F05A5422C53A864599E273F9Bp6ADI) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E061AE328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.1](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A7328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I), [7.2](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A6328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30707E060A5328AF0B68B4CF24B3057B07A5D8024p3A6I) Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](consultantplus://offline/ref=0C9B4BDF9E1D43D065595E138C8A2EEFDE3E11516E0CCBC98C2011E569A7D817A4C30702E365AC6D8FE5A7D343F4512E51A8665F81p2ACI) статьи 34 Закона №44-ФЗ.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц работы, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ст. 96 Закона №44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6FDC78D2D643F363137775638EE54907BAE702D762AB9F0EB27C865436E341F5F5A79B6719EEE6E838991FDCCC1B7ED6461489EC6FEB68C1f0g0J) Закона №44-ФЗ, к такому участнику не применяются.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6248D6842E7230B2946C50C40810EA338DB5C80947A2D860E6C1CBACEF02116C9B23C53378A978E2DE18A835738B1EE7FAC5170B20F9264F32uBJ) Закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

**11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

11.1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет – 24 месяца.

11.2.Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.2 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее 2 (Двух) лет и недостатки работ обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ Заказчику.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2022г.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документы и информация, составляемые/направляемые/размещаемые при заключении, исполнении, расторжении контракта, составляются/направляются/размещаются с использованием Единой информационной системы в порядке и сроки, установленные Законом №44-ФЗ.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение №1 – Сметный расчет;

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Администрация Троицкого сельсовета Тасеевского района Красноярского края  663782, Красноярский край ,Тасеевский район,с.Троицк, ул. Советская д.2  УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (Администрация Троицкого сельсовета  л/с 03193021730)  ИНН:2436000330  КПП:243601001  ОГРН:1032400660160  Банк:ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО  КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ г.Красноярск  р/с :03231643046524191900  БИК:010407105  ОКТМО:04652419 |  |
| Глава Администрации Троицкого сельсовета Кулев Александр Валерьевич |  |

**Приложение №1**

**к контракту**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**